附表

旺苍县2025年度财政涉农资金项目计划下达表

单位：万元、个、户

| 序号 | 项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资 |  | 资金来源 | 衔接资金用于产业 | 项目建设方式 |  | 行业主管部门 | 项目业主单位（具体到乡镇或部门） | 项目成效 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：财政投入 |  |  | 推广以工代赈方式 | 村民自建 |  |  | 惠及脱贫村 | 惠及脱贫户 |  |
|  | 总计 |  |  |  |  | 20935.6 | 16909.02 |  | 9617.81 | 2678.01 | 736.56 |  |  |  |  |  |
|  | 一、小型公益性基础设施项目 |  |  |  |  | 4538.5 | 3541.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）交通 |  |  |  |  | 3572 | 2580.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.硬化村组道路 |  | 在11个乡镇12个村硬化道路22.58公里，新建道路0.4公里，新建C25混凝土挡土墙6.125立方米，毛石挡土墙137.2立方米。 |  |  | 1384 | 985.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2025年白水镇卢家坝村道路硬化项目 | 白水镇卢家坝村1.2.3.4社 | 硬化道路2公里；每公里设错车道3个。 | 路面宽5米，厚0.18米，水泥混凝土路面 | 2025.03-2025.10 | 150 | 100 | 整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县交通运输局 | 白水镇卢家坝村村民委员会 |  | 30 |  |
| 2 | 2025年白水镇龙珠村道路硬化项目 | 白水镇龙珠村1.2.4社 | 硬化道路2公里；每公里设错车道3个。 | 路面宽5米，厚0.18米，水泥混凝土路面 | 2025.03-2025.10 | 155 | 100 | 整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县交通运输局 | 白水镇龙珠村村民委员会 | 1 | 23 |  |
| 3 | 2025年五权镇天红村三组道路硬化项目 | 五权镇天红村三组 | 道路硬化1.8公里；每公里设错车道3个；硬化水沟；增设安防设施。新建道路0.4公里。 | 路面宽4.5米，厚0.18C米，水泥混凝土路面；水沟0.4*0.4米；新建道路路基宽6.5米，泥结碎石路面。 | 2025.03-2025.10 | 140 | 90 | 整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 90 |  | 县交通运输局 | 五权镇天红村村民委员会 |  | 23 |  |
| 4 | 2025年龙凤镇天井村九组道路硬化项目 | 龙凤镇天井村九组 | 道路硬化0.75公里，增设错车道2个，硬化水沟，增设安防设施。 | 路面宽4.5米，厚0.18米，水泥混凝土路面；水沟0.4*0.4米。 | 2025.03-2025.10 | 75 | 45 | 整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县交通运输局 | 龙凤镇天井村村民委员会 |  | 20 |  |
| 5 | 2025年大两镇两汇村二组道路硬化项目 | 大两镇两汇村二组 | 道路硬化0.43公里，增设错车道2个，硬化水沟，增设安防设施。 | 路面宽4.5米，厚0.18米，水泥混凝土路面；水沟0.4*0.4米。 | 2025.03-2025.10 | 40 | 25 | 整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 25 |  | 县交通运输局 | 大两镇两汇村村民委员会 |  | 15 |  |
| 6 | 2025年黄洋镇水营村十一组道路硬化项目 | 黄洋镇水营村十一组 | 道路硬化0.55公里，增设错车道2个，硬化水沟，增设安防设施。 | 路面宽3.5米，厚0.18米，水泥混凝土路面；水沟0.4*0.4米；B级波形护栏。 | 2025.03-2025.10 | 60 | 35 | 整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 35 |  | 县交通运输局 | 黄洋镇水营村村民委员会 |  | 10 |  |
| 7 | 2025年木门镇河东村通村组道路硬化项目 | 木门镇河东村 | 硬化河东村4组牛马场至何家塝通村组道路3公里；每公里错车道不低于3个。 | 路面硬化宽3.5米、厚0.18米，C30砼。 | 2025.03-2025.10 | 148 | 99.58 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 |  | 28 | 2024年调出项目 |
| 8 | 2025年九龙镇大竹村村组公路硬化项目 | 九龙镇大竹村 | 硬化道路1.8公里，每公里错车道不低于3个，新建C25混凝土挡土墙6.125立方米，毛石挡土墙137.2立方米。 | 路面硬化宽3.5米、厚0.18米，C30砼。 | 2025.03-2025.10 | 93 | 65.91 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 九龙镇人民政府 |  | 12 | 2024年调出项目 |
| 9 | 2025年双汇镇大坪村七组至斑竹村通村组道路建设项目 | 双汇镇大坪村七组至斑竹村 | 硬化大坪村七组王家坪至斑竹村五家丫1.75公里，其中修复大坪村原破损路面1.1公里，增设错车道、安防设施等。 | 宽3.5米、厚0.18米、C30砼标准。 | 2025.01-2025.12 | 72 | 72 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 72 |  | 县农业农村局 | 双汇镇人民政府 | 1 | 20 |  |
| 10 | 2025年天星镇农经村村组道路硬化项目 | 天星镇农经村 | 硬化道路2.5公里；每公里设错车道3个。 | 路面硬化宽3.5米、厚0.18米，C30砼。 | 2025.03-2025.10 | 96 | 75 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 75 |  | 县农业农村局 | 天星镇人民政府 |  | 24 |  |
| 11 | 2025年燕子乡金河村通村组道路硬化项目 | 燕子乡金河村 | 道路硬化4公里；每公里设错车道3个；硬化水沟；增设安防设施。 | 路面宽4.5米，厚0.18C米，水泥混凝土路面；水沟0.4*0.4米。 | 2025.03-2025.10 | 280 | 218 | 整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 218 |  | 县交通运输局 | 燕子乡金河村村民委员会 |  | 27 |  |
| 12 | 2025年东河镇川山村村组道路硬化项目 | 东河镇川山村 | 硬化道路2公里（其中硬化二社苟家山1公里，硬化三、四社联社路1公里）；每公里设错车道3个。 | 路面硬化宽3.5米、厚0.18米，C30砼。 | 2025.03-2025.10 | 75 | 60 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 1 | 23 |  |
|  | 2.新建道路、桥梁 |  | 在6个乡镇13个村新建泥结碎石路21.8公里，新建便民桥3座，新建漫水路堤50米。 |  |  | 724 | 538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2025年大德镇星火村七社便民桥项目 | 大德镇星火村7社桑林坝 | 建设便民桥1座，桥长30米、宽5.5米；引道35米。 | 桥长30米、桥宽5.5米，引道长35米，宽5.5米。 | 2025.03-2025.10 | 120 | 95 | 整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县交通运输局 | 大德镇星火村村民委员会 | 1 | 25 |  |
| 14 | 2025年龙凤镇中华村人行便民桥项目 | 龙凤镇中华村一组 | 新建人行便民桥1座，桥长18米、桥宽3.0米。 | 长18米*宽3.0米*高3米。 | 2025.03-2025.10 | 80 | 35 | 整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县交通运输局 | 龙凤镇中华村村民委员会 |  | 19 |  |
| 15 | 2025年天星镇木瓜村一组新建漫水路堤项目 | 天星镇木瓜村一组 | 新建漫水路堤50米，增设挡防设施。 | 长50米，宽5米，增设圆管涵、混凝土挡土墙。 | 2025.03-2025.10 | 60 | 45 | 整合省级农村综合改革资金 |  |  |  | 县交通运输局 | 天星镇木瓜村村民委员会 |  | 25 |  |
| 16 | 2025年国华镇红花村村组道路建设项目 | 国华镇红花村 | 新建泥结碎石道路3公里。 | 新建道路路基宽度4.5米，土水沟。 | 2025.03-2025.12 | 40 | 40 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 国华镇人民政府 | 1 | 40 |  |
| 17 | 龙凤镇龙安村新建生产便道项目 | 龙凤镇龙安村 | 新建生产便道7.5公里。 | 新建生产道路及埋设涵管（3米宽）。 | 2025.03-2025.11 | 90 | 90 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 90 | 90 |  | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 1 | 38 |  |
| 18 | 2025年天星镇云峰村便民桥新建项目 | 天星镇云峰村 | 新建云峰村4组干龙洞便民桥1座，桥长40米、宽5.5米。 | 桥长40米、宽5.5米。 | 2025.03-2025.10 | 112 | 76.27 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 天星镇人民政府 | 1 | 29 | 2024年调出项目 |
| 19 | 2025年白水镇产业道路新建项目 | 白水镇卢家坝村、快活村、同心村 | 新建产业道路3.3公里。 | 路基宽4.5米，泥结碎石路面。 | 2025.03-2025.10 | 54 | 39.6 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 39.6 |  |  | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 |  | 61 | 2024年调出项目 |
| 20 | 2025年张华镇松浪村村组道路新建项目 | 张华镇松浪村 | 新建泥结碎石道路2公里。 | 新建道路路基宽度5米，土水沟。 | 2025.03-2025.10 | 42 | 27.13 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 张华镇人民政府 | 1 | 20 | 2024年调出项目 |
| 21 | 2025年天星镇新农村木瓜村联村道路新建项目 | 天星镇新农村、木瓜村、云峰村 | 新建新农村至云峰村泥结碎石道路6公里。 | 新建道路路基宽度5米，土水沟。 | 2025.03-2025.10 | 126 | 90 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 天星镇人民政府 | 1 | 41 | 2024年调出项目 |
|  | 3.改（扩）建村组道路 |  | 在5个乡镇7个村改（扩）建道路14.9公里，并配套附属设施等。 |  |  | 908 | 642.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2025年盐河镇青山村道路扩建及硬化项目 | 盐河镇青山村 | 加宽并硬化青山村4组黑滩里至梨坡里道路1.8公里；新建堡坎3处，每公里设错车道3个。 | 原路面宽3.5米，加宽1米，路面硬化宽3.5米、厚0.18米、C30砼；浆砌堡坎。 | 2025.04—2025.10 | 116 | 85 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 盐河镇青山村村民委员会 | 1 | 5 |  |
| 23 | 2025年九龙镇首石村道路扩建及硬化项目 | 九龙镇首石村五社 | 加宽并硬化首石村道路2.5公里；每公里设错车道3个。 | 原路面宽3米，加宽至4.5米，水泥混凝土路面；硬化水沟0.4*0.4米。 | 2025.03-2025.10 | 75 | 62 | 整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县交通运输局 | 九龙镇首石村村民委员会 |  | 20 |  |
| 24 | 2025年张华镇友坝村道路扩宽工程 | 张华镇友坝村 | 硬化道路0.2公里（含硬化水沟，增设混凝土挡墙，安装安防设施，涵洞等）。 | 路面宽4.5米，厚0.18米，水泥混凝土路面；水沟0.4*0.4米；混凝土挡土墙。 | 2025.03-2025.10 | 95 | 60 | 整合省级农村综合改革资金 |  |  |  | 县交通运输局 | 张华镇友坝村村民委员会 |  | 10 |  |
| 25 | 2025年檬子乡黎明村道路扩建及硬化项目 | 檬子乡黎明村 | 加宽并硬化黎明村道路1.8公里；每公里设错车道3个。 | 原路面宽3米，加宽1.5米，路面硬化宽3.5米，厚0.18米、C30砼。 | 2025.04—2025.09 | 92 | 80 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 檬子乡黎明村村民委员会 | 1 | 15 |  |
| 26 | 2025年盐河镇金星村通村组道路扩建及硬化项目 | 盐河镇金星村 | 扩建并硬化小斗盖至寒坡崖通村组道路2.6公里（含堡坎、挡墙、排水沟等附属设施）；盘道加宽9处，每公里设错车道3处。 | 路面硬化宽4.5米，厚0.18米，C30砼。堡坎和挡墙C25砼。排水沟0.4米x0.3米，C25砼。盘道加宽达到转弯半径要求。 | 2025.03-2025.10 | 168 | 130.93 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 盐河镇金星村村民委员会 | 1 | 21 | 2024年调出项目 |
| 27 | 2025年大两镇金光村通村组道路加宽及硬化项目 | 大两镇金光村 | 扩建并硬化金光村青林子至村委会通村组道路3公里；每公里设置错车道3个。 | 路基扩宽1米至4米；路面硬化3.5米、厚0.18米，C30砼。 | 2025.03-2025.10 | 196 | 99.37 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 大两镇人民政府 |  | 19 | 2024年调出项目 |
| 28 | 2025年檬子乡黎明村通村组道路加宽及硬化项目 | 檬子乡黎明村 | 扩建并硬化黎明村5组老箭口至庙梁上（中间屋基）道路3公里；每公里设置错车道3个。 | 路基扩宽1米至4.5米；路面硬化宽3.5米，厚0.18米，C30砼。 | 2025.03-2025.10 | 166 | 124.84 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 124.84 | 124.84 | 县农业农村局 | 檬子乡黎明村村民委员会 | 1 | 24 | 2024年调出项目 |
|  | 4.维修整治村组道路 |  | 在9个乡镇11个村实施道路整治项目，含新建堡坎、整治道路边沟、路面修复等。 |  |  | 556 | 414.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2025年大两镇两汇村八组道路水毁恢复工程 | 大两镇两汇村八组 | 道路水毁恢复5公里，恢复路面，增设挡防设施，清理坍方。 | 恢复泥结碎石路面，增设浆砌挡土墙，清理坍方及排水设施。 | 2025.03-2025.10 | 95 | 55 | 整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县交通运输局 | 大两镇两会村村民委员会 |  | 15 |  |
| 30 | 2025年白水镇解放村道路修复项目 | 白水镇解放村6.7.8社 | 道路加宽4公里，修复原路面破损路面，增设安防设施，增设错车道。 | 恢复原路面，厚0.18米，水泥混凝土路面，增设错车道每公里不低于3处。 | 2025.03-2025.10 | 98 | 70 | 整合省级农村综合改革资金 |  |  |  | 县交通运输局 | 白水镇解放村村民委员会 |  | 18 |  |
| 31 | 2025年斑竹村二社水毁恢复 | 双汇镇斑竹村 | 新建M7.5浆砌挡土墙长约50米。 | 挡土墙长约50、宽1.5、高5米，具体按照设计方案实施。 | 2025.03-2025.12 | 35 | 35 | 整合省级农村综合改革资金 |  |  |  | 县交通运输局 | 双汇镇人民政府 | 1 | 10 |  |
| 32 | 2025年嘉川镇庙二村产业园维修整治项目 | 嘉川镇庙二村 | C20砼排水沟1500米，漫水桥1座，垮塌土石方清运2000立方米，浆砌毛石挡土墙350立方米。 | 具体按设计标准执行。 | 2025.05—2025.10 | 25 | 22 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 嘉川镇庙二村村民委员会 | 1 | 52 |  |
| 33 | 2025年盐河镇风景村道路维修整治项目 | 盐河镇风景村 | 维修整治风景村5组杨家滩道路，新建堡坎1处，路面恢复50米，安全防护措施。 | C25砼堡坎；路面硬化宽4.5米、厚0.18米、C30砼；安全防护宽0.3米、高0.6米、C25砼。 | 2025.04— 2025.09 | 50 | 41 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 盐河镇风景村村民委员会 | 1 | 36 |  |
| 34 | 2025年普济镇池川村生产道路维修整治项目 | 普济镇池川村 | 维修整治道路1.5公里，扩建池川村生产便道1公里。 | 路基宽4.5米，泥结碎石路面。 | 2025.03-2025.10 | 24 | 17.65 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 17.65 |  |  | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 1 | 22 | 2024年调出项目 |
| 35 | 2025年三江镇大旗村道路维修整治项目 | 三江镇大旗村 | 新建二道河至元山子水毁堡坎及江东寺庙便民桥堡坎2处1000立方米。 | 堡坎C25砼。 | 2025.03-2025.10 | 60 | 41.3 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 1 | 16 | 2024年调出项目 |
| 36 | 2025年木门镇三合村通村道路维修整治项目 | 木门镇三合村 | 新建堡坎1处400立方米，水毁路面恢复5米。 | 浆砌堡坎。 | 2025.03-2025.10 | 20 | 14.16 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 |  | 14 | 2024年调出项目 |
| 37 | 2025年天星镇黄松村道路维修整治项目 | 天星镇黄松村 | 新建黄松村风岩子浆砌堡坎及挡土墙800立方米。 | 堡坎和挡土墙C25砼。 | 2025.03-2025.10 | 48 | 34.49 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 天星镇人民政府 | 1 | 9 | 2024年调出项目 |
| 38 | 2025年天星镇洪水村水毁道路维修整治项目 | 天星镇洪水村 | 维修整治洪水村道路，宋家沟排危1处，堡坎1处500立方米（含路面开挖及回填等），损毁路面恢复1处120米。 | 排危符合安全生产要求；堡坎C30砼；损毁路面维修宽3.5米、厚0.18米，C30砼。 | 2025.03-2025.10 | 56 | 39.38 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 天星镇人民政府 |  | 8 | 2024年调出项目 |
| 39 | 2025年天星镇洪水村道路维修整治项目 | 天星镇洪水村 | 新建洪水村浆砌堡坎及挡土墙1000立方米。 | 堡坎和挡土墙C30砼。 | 2025.03-2025.10 | 45 | 45 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 天星镇人民政府 |  | 20 |  |
|  | （二）水利项目 |  |  |  |  | 966.5 | 960.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.河堤水毁修复工程 |  | 在全县5个乡镇实施修复水毁河堤180米，修复水毁堡坎108米，新建DN2000钢筋混凝土涵管40米，新建40厘米厚C25混凝土防冲面板195平方米，新建浆砌石挡墙159.48米，重建人行桥1座，堤防护脚加固95米。 |  |  | 405.5 | 405.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2025年大德镇燎原村6组水毁修复工程 | 大德镇燎原村 | 修复水毁河堤180米。 | 10年一遇防洪标准。 | 2025.03-2025.12 | 60 | 60 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 60 |  |  | 县水利局 | 大德镇人民政府 | 1 | 16 |  |
| 41 | 2025年旺苍县嘉川镇和平村4组水毁修复工程 | 嘉川镇和平村 | 新建DN2000钢筋混凝土涵管40米，新建40厘米厚C25混凝土防冲面板195平方米。 | 10年一遇防洪标准。 | 2025.03-2025.12 | 33 | 33 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 33 |  |  | 县水利局 | 嘉川镇人民政府 |  | 13 |  |
| 42 | 2025年天星镇洪水村水毁修复工程 | 天星镇洪水村 | 修复水毁河堤265.16米。 | 10年一遇防洪标准。 | 2025.04-2025.12 | 95 | 95 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 95 | 95 |  | 县水利局 | 天星镇人民政府 |  | 22 |  |
| 43 | 2025年旺苍县燕子乡绿花村水毁修复工程 | 燕子乡 | 修复水毁堡坎30米。 | 10年一遇洪水标准。 | 2025.3-2025.12 | 3.5 | 3.5 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 3.5 |  |  | 县水利局 | 燕子乡人民政府 |  | 5 |  |
| 44 | 2025年旺苍县国华镇石岗村水毁修复工程 | 国华镇 | 修复水毁堡坎78米。 | 10年一遇洪水标准。 | 2025.3-2025.12 | 19 | 19 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 19 |  |  | 县水利局 | 国华镇人民政府 |  | 11 |  |
| 45 | 2025年旺苍县嘉川镇和平村5组水毁修复工程 | 嘉川镇和平村 | 新建浆砌石挡墙159.48米。 | 10年一遇防洪标准。 | 2025.03-2025.12 | 70 | 70 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 70 |  |  | 县水利局 | 嘉川镇人民政府 |  | 15 |  |
| 46 | 2025年嘉川镇庙二村水毁修复工程 | 嘉川镇庙二村 | 重建人行桥1座。 | 10年一遇防洪标准。 | 2025.03-2025.12 | 90 | 90 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县水利局 | 嘉川镇人民政府 | 1 | 52 |  |
| 47 | 2025年旺苍县东河镇普陀寺社区水毁修复工程 | 东河镇普陀寺社区 | 堤防护脚加固95米。 | 10年一遇防洪标准。 | 2025.03-2025.12 | 35 | 35 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 35 |  |  | 县水利局 | 东河镇人民政府 |  | 3 |  |
|  | 2.灌溉设施配套项目 |  | 在全县8个乡镇11个村实施整治山坪塘7口，新建山坪塘1口，维修配套渠道5550米，新建渠道1200米，新建渠堰3.2公里，新建拦河坝一座，新建堡坎200立方米及防护栏5米。 |  |  | 561 | 555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2025年木门镇杏垭村山坪塘整治项目 | 木门镇杏垭村 | 整治山坪塘2口。 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2025.03-2025.12 | 110 | 110 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 110 | 110 | 110 | 县水利局 | 木门镇杏垭村村民委员会 | 1 | 72 |  |
| 49 | 2025年木门镇盐井村山坪塘整治项目 | 木门镇盐井村 | 整治山坪塘1口。 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2025.03-2025.12 | 10 | 10 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 10 |  |  | 县水利局 | 木门镇人民政府 |  | 9 |  |
| 50 | 2025年燕子乡双全村新建山坪塘项目 | 燕子乡双全村 | 新建山坪塘1口。 | 水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范。 | 2025.03-2025.12 | 100 | 100 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 100 | 100 | 100 | 县水利局 | 燕子乡双全村村民委员会 | 1 | 11 |  |
| 51 | 2025年东河镇金石村山坪塘整治项目 | 东河镇金石村 | 整治山坪塘2口，其中：老麻沟山坪塘内外坝整治40米，新建混凝土挡墙200米*3*0.8米、放水设施、清淤450立方米；关屋沟山坪塘内外坝整治20米，新建混凝土挡墙100米*2*0.6米、放水设施、清淤150立方米。 | 内外坝铺设六菱块，坝顶C25混凝土硬化、内挡墙C25混凝土。 | 2025.03-2025.12 | 53 | 47 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 47 |  |  | 县水利局 | 东河镇人民政府 |  | 18 |  |
| 52 | 2025年张华镇山坪塘整治项目 | 张华镇 | 整治山坪塘2口，维修配套渠道500米。 | 相关规范和设计。 | 2025.03-2025.12 | 48 | 48 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 48 |  |  | 县水利局 | 张华镇人民政府 | 1 | 25 |  |
| 53 | 2025年天星镇大山村排洪沟整治工程 | 天星镇大山村 | 新建渠道1200米。 | 相关规范和设计。 | 2025.03-2025.12 | 42 | 42 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 42 |  |  | 县水利局 | 天星镇人民政府 | 1 | 15 |  |
| 54 | 2025年普济镇洪江村渠道整治项目 | 普济镇洪江村 | 新建拦河坝一座，维修渠道1000米。 | 相关规范和设计。 | 2025.03-2025.12 | 41 | 41 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 41 | 41 | 41 | 县水利局 | 普济镇人民政府 |  | 35 |  |
| 55 | 2025年黄洋镇双安村渠道整治项目 | 黄洋镇双安村 | 维修整治渠道3500米。 | 相关规范和设计。 | 2025.03-2025.12 | 43 | 43 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 43 |  |  | 县水利局 | 黄洋镇人民政府 |  | 30 |  |
| 56 | 2025年木门镇石川村渠堰整治项目 | 木门镇石川村 | 新建渠堰3.2公里。 | 相关规范和设计。 | 2025.01-2025.12 | 96 | 96 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 96 |  |  | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 1 | 32 |  |
| 57 | 2025年国华镇古松村渠道整治项目 | 国华镇古松村 | 整治渠道550米。 | 相关规范和设计。 | 2025.03-2025.12 | 11 | 11 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 11 |  |  | 县农业农村局 | 国华镇人民政府 |  | 32 |  |
| 58 | 2025年木门镇茶元村水毁修复项目 | 木门镇茶元村 | 新建堡坎200立方米及防护栏5米。 | 按照设计标准执行。 | 2025.03-2025.12 | 7 | 7 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 7 |  |  | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 |  | 13 |  |
|  | 二、培育壮大特色优势产业及配套基础设施 |  |  |  |  | 9917.1 | 8017.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）产业发展及基础设施配套项目 |  | 在全县20个乡镇60个村实施产业发展及基础设施配套项目。 |  |  | 2329.5 | 1749.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 2025年白水镇产业发展及基础设施配套项目 | 白水镇水峰村、勇敢村、龙珠村、解放村 | 1.在水峰村维修香菇大棚5亩及喷灌系统，新建香菇3万棒，17万元； 2.在勇敢村管护水果（梨）80亩、安装果园防护栏网1200米及门6个，管护黄荆叶200亩，新建水果（梨）70亩，27万元； 3.在龙珠村管护藤椒200亩、管护特色水果110亩、新建水果园50亩、新建蓄水池3口、产业便道1000米、安装果园防护栏网3000米及门6个、保鲜库一座，90万元； 4.在解放村新建菌棒5000棒，新建菌棒放置架50个，新建喷灌系统1套，12万元。 | 新建、管护按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程进行，其他按照设计标准执行。 | 2025年12月底完工 | 166 | 146 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 86 |  |  | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 | 3 | 216 |  |
| 60 | 2025年大德镇产业发展及基础设施配套项目 | 大德镇燎原村 | 水产养殖基地排水管道改造280米，维修整治排洪渠360米。 | 按设计标准执行。 | 2025年12月底完工 | 20 | 20 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 20 |  |  | 县农业农村局 | 大德镇人民政府 | 1 | 7 |  |
| 61 | 2025年东河镇产业发展及基础设施配套项目 | 东河镇红垭村、南峰村、灵溪村 | 1.在红垭村管护杨梅示范园60亩，硬化机耕道0.5公里，25万元； 2.在南峰村新整理土地50亩，新栽植蜂糖李50亩，新建围栏1公里、排水渠0.5公里（0.3*0.4米）、堡坎300立方米，36.4万元； 3.在灵溪村翠冠梨管护120亩，6万元。 | 管护按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程进行，机耕道按宽3.5米*厚0.18米实施。 | 2025年12月底完工 | 84 | 67.4 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 67.4 |  |  | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 1 | 99 |  |
| 62 | 2025年国华镇产业发展及基础设施配套项目 | 国华镇古松村、山峰村 | 1.在古松村李子园管护120亩，新建及硬化机耕道1公里，51万元；2.在山峰村新建蓄水池3口，7.5万元。 | 管护按照品改→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝→采收等流程进行，机耕道按宽3.5米*厚0.18米实施；蓄水池按100立方米/口实施 | 2025年12月底完工 | 74 | 58.5 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 58.5 |  |  | 县农业农村局 | 国华镇人民政府 | 3 | 88 |  |
| 63 | 2025年黄洋镇产业发展及基础设施配套项目 | 黄洋镇水营村、蟠龙村、南溪村 | 1.在水营村管护梨子园200亩，10万元； 2.在蟠龙村管护藤椒150亩，8万元； 3.在南溪村管护青脆李165亩，8万元。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程进行。 | 2025年12月底完工 | 76 | 26 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 26 |  |  | 县农业农村局 | 黄洋镇人民政府 | 2 | 69 |  |
| 64 | 2025年嘉川镇产业发展及基础设施配套项目 | 嘉川镇寨梁村、庙二村、五红村、顺水村 | 1.在寨梁村管护脆红李园区130亩，管护藤椒园150亩，14万元；2.在庙二村管护柑橘300亩，15万元； 3.在五红村脆红李品种改良50亩，管护100亩，18万元； 4.在顺水村新建灌溉渠800米，硬化机耕道路1.2公里，48万元。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程进行。灌溉渠按宽0.4米*深0.3米，硬化机耕道按宽3米*厚0.18米实施。 | 2025年12月底完工 | 146 | 95 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 95 |  |  | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 | 3 | 279 |  |
| 65 | 2025年龙凤镇产业发展及基础设施配套项目 | 龙凤镇人民村、天井村、中华村 | 1.在人民村管护藤椒120亩，6万元； 2.在天井村管护藤椒120亩，6万元； 3.在中华村管护茶叶60亩、购买养殖饲料5吨、新建蓄水池2口。10万元。 | 按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程进行。蓄水池按100立方米/口实施。 | 2025年12月底完工 | 42 | 22 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 22 |  |  | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 2 | 254 |  |
| 66 | 2025年米仓山镇产业发展及基础设施配套项目 | 米仓山镇元山村、大坝村 | 1.在元山村管护水果（甜柿）100亩，新建并硬化生产便道1公里，新建滴灌100亩，新建安防设施，25万元； 2.在大坝村管护梨树20亩、管护藤椒100亩，新建蓄水池3口、果园100亩，29万元； | 管护按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程进行，生产便道按宽1.5米*厚0.12米，蓄水池按100立方米/口实施，其它按设计标准实施。 | 2025年12月底完工 | 63 | 54 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 54 |  |  | 县农业农村局 | 米仓山镇人民政府 | 2 | 127 |  |
| 67 | 2025年三江镇产业发展及基础设施配套项目 | 三江镇大旗村、桃红村 | 1.大旗村养殖圈舍升级改造：产床10套、保育床10套、限喂栏51片、2500平米圈舍棚子更换，管护脆红李200亩，44万元； 2.在桃红村管护水果150亩，管护黄茶200亩，加装围栏3公里，43万元。 | 圈舍升级改造按行业标准执行。管护按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程进行。其它按设计标准执行 | 2025年12月底完工 | 142 | 87 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 87 |  |  | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 1 | 237 |  |
| 68 | 2025年天星镇产业发展及基础设施配套项目 | 天星镇大山村、云峰村、光辉村、木瓜村 | 1.在大山村、云峰村车厘子管护100亩，5万元； 2.在大山村、云峰村、光辉村、木瓜村蔬菜种植1000亩，50万元。 | 按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程进行。 | 2025年12月底完工 | 165 | 55 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 55 |  |  | 县农业农村局 | 天星镇人民政府 | 3 | 59 |  |
| 69 | 2025年燕子乡产业发展及基础设施配套项目 | 燕子乡金河村、绿化村 | 1.在金河村硬化产业生产道路1.2公里，30万元； 2.在绿化村新建蓄水池10口，25万元； | 新建及硬化机耕道按宽3米*厚0.18米，蓄水池按100立方米/口实施。 | 2025年12月底完工 | 68 | 55 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 55 |  |  | 县农业农村局 | 燕子乡人民政府 | 2 | 82 |  |
| 70 | 2025年英萃镇产业发展及基础设施配套项目 | 英萃镇中山村、蓝玉村、关嘴村 | 1.在中山村硬化机耕道420米、安装灌溉管道2500米，18万元； 2.在蓝玉村新建蓄水池5口，12.5万元； 3.在关嘴村新建蓄水池5口，12.5万元。 | 机耕道按宽3米*厚0.18米，灌溉管道按行业标准实施，蓄水池按100立方米/口实施。 | 2025年12月底完工 | 43 | 43 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 43 |  |  | 县农业农村局 | 英萃镇人民政府 | 1 | 196 |  |
| 71 | 2025年张华镇产业发展及基础设施配套项目 | 张华镇九台村、大地村、凤凰村、松浪村、双龙村、大梁村、三汇村 | 1.在九台村管护青花椒150亩，7.5万元； 2.在大地村、凤凰村、松浪村、双龙村新建及硬化生产便道1000米（1.5米宽），维修生产便道400米（1.5米宽），新建提水泵2处及管网6.5公里（管径50毫米），新建防旱池6口（100立方米），维修防旱池4口（3口100立方米、1口300立方米），新建蓄水池2口，防护网围栏2公里，品改沙梨15亩，新建沙梨15亩，管护水果460亩，87万元； 3.在大梁村、九台村管护水果440亩，新建及硬化生产便道1000米（3米宽），新建防旱池4口（100立方米），新建管网5公里（管径32毫米），73万元； 4.在三汇村管护脆红李150亩，新建及硬化生产便道1000米（1.5米宽），新建防旱池4口（100立方米），新建管网1公里（管径32毫米），34万元； | 管护按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治→整形修枝刷杆→采收等流程进行；其它按按设计标准执行。 | 2025年12月底完工 | 230.5 | 201.5 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 201.5 |  |  | 县农业农村局 | 张华镇人民政府 | 5 | 163 |  |
| 72 | 2025年九龙镇产业发展及基础设施配套项目 | 九龙镇印斗村、苍山村 | 1.在印斗村管护楠竹500亩，10万元； 2.在苍山村新建蓄水池2口，硬化生产路1.1公里（3米宽），硬化耕作道1公里（2米宽），整治山坪塘1口，新建渠堰1公里（路代渠），安装灌溉管道1公里，99万元； | 管护按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治等流程进行。生产路路面宽3米，耕作道路面宽2米，（生产道路、耕作道路厚0.15米，C25砼），蓄水池100立方米，其他建设内容按照行业标准规范执行。 | 2025年12月底完工 | 134 | 109 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 109 |  |  | 县农业农村局 | 九龙镇人民政府 | 1 | 156 |  |
| 73 | 2025年普济镇产业发展及基础设施配套项目 | 普济镇秀海村、横石村、清江村、池川村 | 1.在秀海村管护脆红李100亩，5万元； 2.在横石村管护藤椒240亩，12万元； 3.在清江村管护青花椒200亩，10万元； 4.在池川村新建灌溉管网3000米，5万元。 | 管护按照翻耕土地→补植→土、肥、水管理→病虫害防治等流程进行。安装PE管网DN25。 | 2025年12月底完工 | 88 | 32 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 32 |  |  | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 | 1 | 369 |  |
| 74 | 2025年木门镇产业发展及基础设施配套项目 | 木门镇天星村、杨林村、石川村 | 1.在天星村采购全混合日粮TMR搅拌一体机、粉碎机、上料铲车、电动撒料车各一套，硬化产业路900米（350*18厘米），41.5万元； 2.在杨林村新建300平方米鸡舍（阶段性投放2000只鸡苗），22.6万元； 3.在石川村新建蓄水池5口，土地整理50亩，硬化生产路1.2公里（3米宽），硬化耕作道0.5公里（2米宽），整治山坪塘1口，新建渠堰0.5公里（路代渠），87.5万元； | 产业路硬化宽3.5米（厚18厘米，C25砼），生产路路面宽3米，耕作道路路面宽2米（生产道路、耕作道路厚0.15米，C25砼），蓄水池100立方米，其他建设内容按照行业规范执行。 | 2025年12月底完工 | 178 | 151.6 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 151.6 |  |  | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 | 2 | 157 |  |
| 75 | 2025年檬子乡柏杨村生产道建设项目 | 檬子乡柏杨村 | 新建和整治生产道3.5公里；硬化生产道2公里，每公里设错车道3个。 | 新建和整治宽3.5米，泥结碎石路面；硬化宽3.5米，厚0.18米，C30砼。 | 2025年12月底完工 | 130 | 130 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 130 | 130 | 130 | 县农业农村局 | 檬子乡柏杨村村民委员会 | 1 | 36 |  |
| 76 | 2025年水磨镇产业发展及基础设施配套项目 | 水磨镇广福村、春笋村 | 1.在广福村维护围网1200米，12万元； 2.春笋村硬化园区机耕道2.5公里（250*15厘米），50万元。 | 按行业标准执行。 | 2025年12月底完工 | 75 | 62 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 62 |  |  | 县农业农村局 | 水磨镇人民政府 | 1 | 33 |  |
| 77 | 2025年高阳镇产业发展及基础设施配套项目 | 高阳镇温泉村、虎垭村、崔河村、鹿渡村 | 1.在温泉村硬化产业路2公里（厚0.18米，宽3米），浆砌堡坎1000立方米，98万元； 2.园区田型调整60亩（虎垭30亩、崔河30亩）、硬化机耕道1.5公里（宽3米*厚0.18米）（鹿渡村）、新建蓄水池3口（100立方米/口）（鹿渡村2口、虎垭村1口），70万元。 | 按设计执行。 | 2025年12月底完工 | 218 | 168 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 168 |  |  | 县农业农村局 | 高阳镇人民政府 |  | 125 |  |
| 78 | 2025年双汇镇汶水村产业配套项目 | 双汇镇汶水村 | 新建蓄水池5口。 | 新建及硬化机耕道按宽3米*厚0.18米，蓄水池按100立方米/口实施。 | 2025年12月底完工 | 15 | 12.5 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 12.5 |  |  | 县农业农村局 | 双汇镇人民政府 |  | 12 |  |
| 79 | 2025年龙凤镇龙凤村集体经济有机肥加工厂基础设施配套项目 | 龙凤镇龙凤村 | 新建堡坎1000立方米。 | 浆砌堡坎。 | 2025年12月底完工 | 40 | 30 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 30 |  |  | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 |  | 38 |  |
| 80 | 2025年龙凤镇龙台村产业发展及基础设施配套项目 | 龙凤镇龙台村 | 管护稻虾示范基地100亩（稻田整治、购买虾苗700斤、虾饲料6吨等）。 | 按行业标准执行。 | 2025年12月底完工 | 18 | 10 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 10 |  |  | 县农业农村局 | 龙凤镇人民政府 | 1 | 68 |  |
| 81 | 2025年高阳镇鹿渡村集体经济产业发展项目 | 高阳镇鹿渡村2组 | 改造大茅坡现代农业园区提灌站1个，安装100千瓦电池组1套，安装100千瓦变压器1台，配电柜1个，架设120钢绞线低压线路500米等。 | 按行业标准执行。 | 2025年12月底完工 | 16 | 16 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 16 |  |  | 县农业农村局 | 高阳镇人民政府 |  | 65 |  |
| 82 | 2025年三江镇联盟村集体经济发展项目 | 三江镇联盟村 | 混凝土堡坎1300立方米（C30），道路硬化1000平方米（C25，厚0.15米），框格梁及开挖回填等。 | 具体按设计标准执行。 | 2025年12月底完工 | 98 | 98 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 98 |  |  | 县农业农村局 | 三江镇联盟村村民委员会 | 1 | 24 |  |
| 83 | （二）2025年旺苍县园区巩固提升项目 | 东河镇、黄洋镇、五权镇、龙凤镇、高阳镇、普济镇等 | 在全县6个乡镇12个村实施园区巩固提升项目，茶叶管护20000亩，新建园区耕作便道25公里，浆砌堡坎3500立方米，硬化产业路12公里，新建蓄水池25口，维修蓄水池18口，采购农机设备等。 | 按行业标准执行。 | 2025.01-2025.12 | 1500 | 1200 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1200 |  |  | 县农业农村局 | 相关乡镇人民政府 | 3 | 365 |  |
| 84 | （三）2025年旺苍县农产品质量安全项目 | 东河镇、木门镇、嘉川镇等23个乡镇 | 在全县范围内开展农产品检验检测工作；持续开展农产品SC认证、区域公用品牌等农产品品牌建设和宣传推广工作，确保有机、绿色和地理标志农产品有效证书达108张；巩固提升国家农产品质量安全县创建成果、信用体系建设、智慧监管、宣传培训、追溯体系、承诺达标合格证以及各种专项治理等农产品质量安全相关工作。 | 按行业标准建设。 | 2025.01-2025.12 | 240 | 190 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 190 |  |  | 县农业农村局 | 县农业农村局、相关乡镇人民政府 |  | 800 |  |
| 85 | （四）旺苍县2025年稻渔综合种养示范基地建设项目 | 三江镇、木门镇 | 在三江镇战旗村、桃红村等村新建稻渔综合种养示范基地350亩（含稻田开沟、鱼苗采购等）；木门镇亭子村150亩稻渔综合种养鱼苗采购。 | 按设计执行。 | 2025.04-2025.07 | 60 | 60 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 60 |  |  | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 |  | 30 |  |
|  | （五）2025年茶产业发展项目 |  | 在全县范围内开展幼龄黄茶园管护1万亩，巩固提升茶树母本园600亩、科研育苗2个，同时在4个乡镇4个村实施茶产业巩固提升项目，扩建园区道路2.5公里，新建园区浆砌堡坎500立方米，新建生产便道1.5公里，硬化道路5.5公里，新建生产便桥1座，开展米仓山茶区域公共品牌培育，实施茶叶加工基地巩固提升项目1个。 |  |  | 1750 | 1530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 2025年年旺苍县茶产业巩固提升项目 | 全县 | 管护幼龄黄茶园1万亩；巩固提升茶树母本园600亩，巩固提升科研育苗2个；种质资源引进、管护及配套设施建设，完善分子指纹图谱构建；持续开展全县茶树资源分析评价、检验检测、新品种选育；开展茶叶感官及品质成分特点分析；与中茶所、川茶所开展科技创新合作；茶园补植补栽。 | 按行业标准建设。 | 2025.04-2025.11 | 600 | 400 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 400 |  |  | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 1 | 30 |  |
| 87 | 2025年米仓山茶品牌宣传推介项目 | 全县 | 涉茶部门和企业开展茶事活动（米仓山茶系列节会活动、市级及以上展会活动、茶业年会（论坛）等）宣传推介，涉茶部门和企业申报创建各类茶叶品牌，涉茶部门和企业宣传米仓山茶区域公共品牌。 | 按行业标准建设。 | 2025.03-2025.12 | 400 | 400 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 400 |  |  | 县农业农村局 | 县茶产业技术研究所 |  | 80 |  |
| 88 | 2025年米仓山茶市场营销拓展项目 | 全县 | 使用米仓山茶区域公共品牌开展销售经营活动，涉茶企业在省会或一线城市建米仓山茶叶品牌专卖店，涉茶企业按照市场需求开发新产品，涉茶企业开展国家、省级龙头企业，国家、省级农民专合组织，国家、省级家庭农场创建，涉茶企业开展有机茶（基地和产品）、绿色食品产品认证 | 按行业标准建设。 | 2025.03-2025.12 | 300 | 300 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 300 |  |  | 县农业农村局 | 县茶产业技术研究所 |  | 80 |  |
| 89 | 2025年白水镇白水村茶产业巩固提升项目 | 白水镇白水村 | 扩建园区道路2.5公里，新建园区浆砌堡坎500立方米，新建生产便道1.5公里。 | 浆砌堡坎；其他设施按设计标准建设。 | 2025.03-2025.12 | 150 | 150 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 150 | 150 |  | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 |  | 25 |  |
| 90 | 2025年木门镇茶元村茶叶加工基地巩固提升项目 | 木门镇茶元村 | 茶叶加工基地巩固提升。 | 按相关设计标准建设。 | 2025.03-2025.12 | 75 | 75 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 75 |  |  | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 |  | 51 |  |
| 91 | 2025年普济镇九江村茶产业基础设施配套项目 | 普济镇九江村 | 硬化道路2公里，新建生产便桥1座。 | 道路、生产便桥按设计图纸及相关行业标准实施。 | 2025.03-2025.12 | 85 | 85 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 85 |  |  | 县农业农村局 | 普济镇人民政府 |  | 52 |  |
| 92 | 2025年大德镇爱国村茶产业基础设施配套项目 | 大德镇爱国村 | 硬化道路3.5公里；每公里设错车道3个。 | 路面硬化宽3.5米、厚0.18米，C30砼。错车道20米×2米。 | 2025.03-2025.10 | 140 | 120 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 120 |  |  | 县农业农村局 | 大德镇人民政府 |  | 33 |  |
| 93 | （六）2025年黄洋镇粮油园区机械设备采购项目 | 黄洋镇园区内 | 采购联合收割机1台（割台宽度2.2米）、轮式拖拉机1套（带1.8旋耕井机）、农用无人机3台套，烘干机2套（15吨）、小型谷物收割机2台（割台宽度1.1米）。 | 按相关行业标准实施，增强粮油园区农机耕种收水平，健全农机专业合作社能力。 | 2025年12月底前 | 100 | 100 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 100 |  |  | 县农业农村局 | 黄洋镇人民政府 |  | 60 |  |
| 94 | （七）2025年旺苍县到户产业发展项目 | 全县 | 在23个乡镇实施脱贫户、监测户等到户产业发展。 | 以实施情况为准。 | 2025.04-2025.11 | 400 | 300 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 300 |  |  | 县农业农村局 | 县农业农村局、相关乡镇人民政府 | 84 | 342 |  |
|  | （八）2025年畜牧产业发展项目 |  | 新（改）建肉牛羊养殖圈舍奖补2万平方米，采购优质草种10吨，新（改）建土鸡规模养殖场圈舍奖补4000平方米，建设中蜂养殖示范基地3个，建设土鸡示范场2个，生猪养殖小区出栏奖补9个，开展畜禽疫病防控及技术培训与项目管理。 |  |  | 1250 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 2025年突破性发展肉牛羊产业项目 | 白水、东河、黄洋、普济、木门等乡镇 | 新（改）建肉牛羊养殖圈舍奖补2万平方米，采购优质草种10吨，开展畜禽疫病防控及技术培训与项目管理。 | 按行业标准建设。 | 2025.04-2025.12 | 900 | 420 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 420 |  |  | 县农业农村局 | 县农业农村局、相关乡镇人民政府 | 10 | 50 |  |
| 96 | 2025年禽蜂产业及生猪养殖小区发展项目 | 白水、东河、黄洋、普济、木门等乡镇 | 新（改）建土鸡规模养殖场圈舍奖补4000平方米，建设中蜂养殖示范基地3个，建设土鸡示范场2个，生猪养殖小区出栏奖补9个，开展畜禽疫病防控及技术培训与项目管理。 | 按行业标准建设。 | 2025.04-2025.12 | 350 | 180 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 180 |  |  | 县农业农村局 | 县农业农村局、相关乡镇人民政府 | 3 | 20 |  |
| 97 | （九）2025年新型农村集体经济项目 |  | 在全县遴选10个村实施发展新型农村集体经济项目。 | 按设计执行。 | 2025.03-2025.12 | 1500 | 1500 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1500 |  |  | 县农业农村局 | 相关乡镇人民政府 | 5 | 280 |  |
|  | （十）2025年核桃园区巩固提升项目 |  | 综合管护核桃8400亩，管护油橄榄500亩，管护杜仲100亩，种植中药材700亩，管护中药材3800亩，新建蓄水池4口，维修防旱池6口，统防统治系统化设施设备建设400亩，在西河园区新建提灌站2个，实施尹家河大桥安全防护工程。 |  |  | 567.5 | 567.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 2025年张华镇双龙村核桃园区巩固提升项目 | 张华镇双龙村 | 种植林下中药材200亩、维修防旱池6口、管护核桃300亩。 | 按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建中药材；落实清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防治等核桃管护措施。 | 2025.03-2025.12 | 21 | 21 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 21 |  |  | 县林业局 | 张华镇人民政府 |  | 25 |  |
| 99 | 2025年国华镇核桃园区巩固提升项目 | 国华镇花街村 | 综合管护核桃400亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防治。 | 2025.03-2025.12 | 12 | 12 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 12 |  |  | 县林业局 | 国华镇人民政府 |  | 13 |  |
| 100 | 2025年九龙镇核桃园区巩固提升项目 | 九龙镇苍山村、文星村、先锋村 | 发展中药材100亩（文星村100亩），管护核桃750亩（先锋村100亩、苍山村300亩、文星村350亩）。 | 按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建。 | 2025.03-2025.12 | 25.5 | 25.5 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 25.5 |  |  | 县林业局 | 九龙镇人民政府 |  | 34 |  |
| 101 | 2025年大两镇永星村核桃园区巩固提升项目 | 大两镇永星村 | 管护核桃500亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防治。 | 2025.03-2025.12 | 15 | 15 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 15 |  |  | 县林业局 | 大两镇人民政府 | 1 | 18 |  |
| 102 | 2025年三江镇核桃园区巩固提升项目 | 三江镇三江村 | 管护核桃300亩、中药材300亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防治。 | 2025.03-2025.12 | 18 | 18 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 18 |  |  | 县林业局 | 三江镇人民政府 |  | 24 |  |
| 103 | 2025年英萃核桃现代林业园区巩固提升项目 | 英萃镇新房村、新建村 | 管护核桃1600亩（其中新房村1000亩、新建村600亩）；管护中药材1000亩（其中新房村500亩、新建村500亩）。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶。 | 2025.03-2025.12 | 78 | 78 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 78 |  |  | 县林业局 | 英萃镇人民政府 |  | 40 |  |
| 104 | 2025年普济黄花山核桃现代林业园区巩固提升项目 | 普济镇远景村 | 管护核桃1000亩，管护林下中药材500亩，统防统治系统化设施设备建设400亩，新建4口蓄水池。 | 落实清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防治等核桃管护措施；按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建中药材；蓄水池按100立方米/口实施。 | 2025.03-2025.12 | 72 | 72 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 72 |  |  | 县林业局 | 普济镇人民政府 |  | 88 |  |
| 105 | 2025年普济镇油橄榄现代林业园区巩固提升项目 | 普济镇清江村 | 管护油橄榄500亩，油茶和油橄榄林下套种中药材400亩。 | 落实清杂去乱，刷干，修枝，治虫等管护措施；按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建。 | 2025.03-2025.12 | 27 | 27 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 27 |  |  | 县林业局 | 普济镇人民政府 |  | 46 |  |
| 106 | 2025年西河核桃现代林业园区巩固提升项目（嘉川镇和平村） | 嘉川镇和平村 | 核桃综合管护800亩，管护中药材500亩，新建提灌站1个，在园区内安装安全防护工程。 | 落实清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防冶等管护措施；新建提灌站1个，配套水池和引水管。在园区内增设波形梁护栏、设置防落物网和减速带等安全防护设施。 | 2025.03-2025.12 | 116.5 | 116.5 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 116.5 |  |  | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 20 | 2024年调出项目 |
| 107 | 2025年西河核桃现代林业园区巩固提升项目（嘉川镇榆钱村） | 嘉川镇榆钱村 | 管护核桃800亩，管护中药材800亩，新建提灌站1个。 | 落实清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防治等管护措施；新建提灌站1个，配套水池和引水管。按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建中药材。 | 2025.03-2025.12 | 97.5 | 97.5 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 97.5 |  |  | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 56 |  |
| 108 | 2025年西河核桃现代林业园区巩固提升项目（嘉川镇自来村） | 嘉川镇自来村 | 综合管护核桃500亩，管护中药材500亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防治。 | 2025.03-2025.12 | 40 | 40 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 40 |  |  | 县林业局 | 嘉川镇人民政府 |  | 20 |  |
| 109 | 2025年白水镇核桃园区巩固提升项目 | 白水镇水峰村、黄金村 | 综合管护核桃500亩（其中水峰村300亩、黄金村200亩）。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防治。 | 2025.03-2025.12 | 15 | 15 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 15 |  |  | 县林业局 | 白水镇人民政府 |  | 23 |  |
| 110 | 2025年双汇镇核桃综合管护项目 | 双汇镇龙泉村 | 综合管护核桃600亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防治。 | 2024.04-2024.12 | 12 | 12 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 12 |  |  | 县林业局 | 双汇镇人民政府 | 1 | 29 | 2024年调出项目 |
| 111 | 2025年东河镇核桃综合管护项目 | 东河镇长滩村 | 综合管护核桃150亩。 | 清杂去乱→整形修剪→刨根凉墒→松土施肥→刷干涂白→病虫害防治。 | 2024.04-2024.12 | 3 | 3 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 3 |  |  | 县林业局 | 东河镇人民政府 |  | 16 | 2024年调出项目 |
| 112 | 2025年旺苍县国营苗圃核桃园区巩固提升项目 | 东河镇松米山 | 综合管护核桃200亩，管护中药材200亩，综合管护杜仲100亩。 | 落实清杂去乱、施肥用药、补种补植、病虫害防治管护措施。 | 2025.03-2025.12 | 15 | 15 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 15 |  |  | 县林业局 | 旺苍县国营苗圃 |  | 2 |  |
|  | （十一）2025年中药材产业发展项目 |  | 新种植中药材1000亩，管护中药材4820亩，种植天麻9万棒，耕作便道配套涵管，开挖排水沟。 |  |  | 210.6 | 210.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 2025年英萃镇中药材产业发展项目 | 英萃镇雄鹰村、蓝玉村 | 在雄鹰村新种植中药材（茯苓）50亩，管护中药材170亩；在蓝玉村中药材管护500亩。 | 按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建。 | 2024.04-2024.11 | 21.6 | 21.6 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 21.6 |  |  | 县林业局 | 英萃镇人民政府 | 1 | 131 | 2024年调出项目 |
| 114 | 2025年水磨镇中药材产业发展项目 | 水磨镇广福村 | 林下种植天麻9万棒，林下种植中药材300亩，管护中药材300亩；耕作便道配套涵管，开挖排水沟。 | 按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建；5.7公里耕作便道配套混凝土涵管，开挖土水沟。 | 2025.03-2025.12 | 51 | 51 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 51 |  |  | 县林业局 | 水磨镇广福村村民委员会 | 1 | 90 |  |
| 115 | 2025年大两镇两汇村、德山村中药材产业发展项目 | 大两镇两汇村、德山村 | 在两汇村新栽中药材400亩，管护中药材900亩；在德山村管护中药材400亩。 | 按照翻耕土地→栽植→土、肥、水管理→病虫害防治→采收等流程新建。 | 2025.03-2025.12 | 51 | 51 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 51 |  |  | 县林业局 | 大两镇人民政府 |  | 20 |  |
| 116 | 2025年檬子乡中药材产业发展项目 | 檬子乡柏杨村 | 管护中药材300亩。 | 落实缺窝苗补植、管护、除草、施肥、病虫害防治等管护措施。 | 2025.03-2025.12 | 9 | 9 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 9 |  |  | 县林业局 | 檬子乡人民政府 | 1 | 12 |  |
| 117 | 2025年高阳镇中药材产业发展项目 | 高阳镇支溪村、双午村、虎垭村 | 在虎垭村中药材种植250亩，中药材管护500亩（其中支溪村200亩、双午村300亩）。 | 落实缺窝苗补植、管护、除草、施肥、病虫害防治等管护措施。 | 2025.03-2025.12 | 22.5 | 22.5 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 22.5 |  |  | 县林业局 | 高阳镇人民政府 |  | 23 |  |
| 118 | 2025年国华镇中药材产业发展项目 | 国华镇山坪村 | 管护吴茱萸200亩。 | 落实缺窝苗补植、管护、除草、施肥、病虫害防治等管护措施。 | 2025.03-2025.12 | 6 | 6 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 6 |  |  | 县林业局 | 国华镇人民政府 |  | 8 |  |
| 119 | 2025年普济镇中药材产业发展项目 | 普济镇龙池、清江村 | 管护中药材300亩（其中龙池200亩，清江村100亩）。 | 落实缺窝苗补植、管护、除草、施肥、病虫害防治等管护措施。 | 2025.03-2025.12 | 9 | 9 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 9 |  |  | 县林业局 | 普济镇人民政府 |  | 6 |  |
| 120 | 2025年大两镇永星村中药材产业发展项目 | 大两镇永星村、新华村 | 管护中药材250亩（其中永星村150亩、新华村100亩）。 | 落实缺窝苗补植、管护、除草、施肥、病虫害防治等管护措施。 | 2025.03-2025.12 | 7.5 | 7.5 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 7.5 |  |  | 县林业局 | 大两镇人民政府 |  | 5 |  |
| 121 | 2025年龙凤镇人民村中药材产业发展项目 | 龙凤镇人民村 | 管护中药材200亩。 | 落实缺窝苗补植、管护、除草、施肥、病虫害防治等管护措施。 | 2025.03-2025.12 | 6 | 6 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 6 |  |  | 县林业局 | 龙凤镇人民政府 |  | 5 |  |
| 122 | 2025年盐河镇金星村中药材产业发展项目 | 盐河镇金星村 | 管护中药材100亩。 | 落实缺窝苗补植、管护、除草、施肥、病虫害防治等管护措施。 | 2025.03-2025.12 | 3 | 3 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 3 |  |  | 县林业局 | 盐河镇人民政府 |  | 5 |  |
| 123 | 2025年东河镇红垭村中药材产业发展项目 | 东河镇红垭村 | 管护中药材200亩。 | 落实缺窝苗补植、管护、除草、施肥、病虫害防治等管护措施。 | 2025.03-2025.12 | 6 | 6 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 6 |  |  | 县林业局 | 东河镇人民政府 |  | 5 |  |
| 124 | 2024张华镇中药材产业发展项目 | 张华镇松浪村、光荣村、狮坪村 | 管护中药材600亩（其中松浪村300亩、光荣村200亩、狮坪村100亩）。 | 落实缺窝苗补植、管护、除草、施肥、病虫害防治等管护措施。 | 2025.03-2025.12 | 18 | 18 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 18 |  |  | 县林业局 | 张华镇人民政府 |  | 6 |  |
|  | （十二）2025年核桃有机基地建设项目 |  | 巩固全县核桃有机认证面积7000亩，巩固普济镇核桃油有机产品1个，实施核桃有机基地建设等。 |  |  | 9.5 | 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 2025年核桃有机基地建设项目 | 全县 | 巩固全县核桃有机认证面积7000亩，巩固普济镇核桃油有机产品1个，实施核桃有机基地建设等。 | 按照行业标准。 | 2025.03-2025.12 | 9.5 | 9.5 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 9.5 |  |  | 县林业局 | 县林业局 |  | 35 |  |
|  | 三、生产生活设施改善 |  |  |  |  | 3980 | 3250.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）安全饮水项目 |  | 在九龙镇苍山村购置处理能力500吨/日的净水消毒设施设备1套，铺设管网2公里及附属设施；在九龙镇首石村新建提水工程1处，铺设管网2公里；在龙凤镇锦旗村新建饮水池2口80立方米，铺设管网4.8公里；全县统一采购农村安全饮水管材140公里。 |  |  | 185 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 2025年九龙镇水质提升项目 | 九龙镇苍山村、庙子村、玉台村 | 购置处理能力500吨/日的净水消毒设施设备1套，铺设管网2公里及附属设施。 | 按照村镇供水技术规范。 | 2025.03-2025.12 | 100 | 100 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县水利局 | 县水务建设发展有限公司 |  | 140 |  |
| 127 | 2025年龙凤镇锦旗村饮水安全项目 | 龙凤镇锦旗村 | 新建饮水池2口80立方米，铺设管网4.8公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2025.03— 2025.12 | 20 | 20 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 20 |  | 县水利局 | 龙凤镇人民政府 | 1 | 20 |  |
| 128 | 2025年九龙镇首石村饮水安全项目 | 九龙镇首石村 | 新建提水工程1处，铺设管网2公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2025.03-2025.12 | 25 | 25 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 25 |  | 县水利局 | 九龙镇人民政府 |  | 45 |  |
| 129 | 2025年旺苍县农村安全饮水管材采购项目 | 全县范围内 | 采购农村安全饮水管材140公里。 | 按《村镇供水工程技术规范》标准。 | 2025.03-2025.12 | 40 | 40 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县水利局 | 县水利科技服务中心 |  | 78 |  |
|  | （二）人居环境整治提升项目 |  | 在全县15个乡镇32个村硬化入户路66816米，硬化排污渠9179米，新建堡坎500立方米等。 |  |  | 2500 | 1996.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 2025年东河镇川山村入户路硬化项目 | 东河镇川山村 | 硬化入户路1300米。 | 路面宽3米，厚0.15米，C25砼。 | 2025.03-2025.12 | 35 | 32.5 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 32.5 |  | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 | 1 | 25 |  |
| 131 | 2025年大德镇工农村入户路硬化项目 | 大德镇工农村 | 硬化入户路3600米。 | 路面宽3米，厚0.15米，C25砼。 | 2025.03-2025.12 | 104 | 92.1 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 92.1 |  | 县农业农村局 | 大德镇人民政府 |  | 15 |  |
| 132 | 2025年张华镇三汇村入户路硬化项目 | 张华镇三汇村 | 硬化入户路2800米。 | 路面宽3米，厚0.15米，C25砼。 | 2025.03-2025.12 | 100 | 71.6 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 71.6 |  | 县农业农村局 | 张华镇人民政府 | 1 | 20 |  |
| 133 | 2025年张华镇荣华村入户路硬化项目 | 张华镇荣华村 | 硬化入户路1000米。 | 路面宽3米，厚0.15米，C25砼。 | 2025.03-2025.12 | 30 | 25.6 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 25.6 |  | 县农业农村局 | 张华镇人民政府 |  | 15 |  |
| 134 | 2025年双汇镇斑竹村入户路硬化项目 | 双汇镇斑竹村 | 硬化入户路2200米。 | 路面宽3米，厚0.15米，C25砼。 | 2025.03-2025.12 | 68 | 56.3 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 56.3 |  | 县农业农村局 | 双汇镇人民政府 | 1 | 15 |  |
| 135 | 2025年白水镇黄金村入户路硬化项目 | 白水镇黄金村 | 硬化入户路3000米。 | 路面宽3米，厚0.15米，C25砼。 | 2025.03-2025.12 | 96 | 75 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 75 |  | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 |  | 23 |  |
| 136 | 2025年木门镇飞凤村入户路硬化项目 | 木门镇飞凤村 | 硬化入户路3000米。 | 路面宽3米，厚0.15米，C25砼。 | 2025.03-2025.12 | 98 | 76.8 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 76.8 |  | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 |  | 26 |  |
| 137 | 2025年五权镇铜钱村入户路硬化项目 | 五权镇铜钱村 | 硬化入户路3000米。 | 路面宽3米，厚0.15米，C25砼。 | 2025.03-2025.12 | 100 | 79.5 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 79.5 |  | 县农业农村局 | 五权镇人民政府 |  | 78 |  |
| 138 | 2025年国华镇春风村入户路硬化项目 | 国华镇春风村 | 硬化入户路4500米。 | 路面宽3米，厚0.15米，C25砼。 | 2025.03-2025.12 | 135 | 119.2 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 119.2 |  | 县农业农村局 | 国华镇人民政府 | 1 | 10 |  |
| 139 | 2025年国华镇山峰村入户路硬化项目 | 国华镇山峰村 | 硬化入户路3000米。 | 路面宽3米，厚0.15米，C25砼。 | 2025.03-2025.12 | 95 | 79.5 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 79.5 |  | 县农业农村局 | 国华镇人民政府 | 1 | 26 |  |
| 140 | 2025年国华镇古松村入户路硬化项目 | 国华镇古松村 | 硬化入户路3000米。 | 路面宽3米，厚0.15米，C25砼。 | 2025.03-2025.12 | 95 | 79.5 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 79.5 |  | 县农业农村局 | 国华镇人民政府 |  | 30 |  |
| 141 | 2025年盐河镇自生村入户路硬化项目 | 盐河镇自生村 | 硬化入户路2800米。 | 路面宽3米，厚0.15米，C25砼。 | 2025.03-2025.12 | 95 | 74.2 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 74.2 |  | 县农业农村局 | 盐河镇人民政府 |  | 30 |  |
| 142 | 2025年九龙镇大竹村入户路硬化项目 | 九龙镇大竹村 | 硬化入户路4000米。 | 路面宽3米，厚0.15米，C25砼。 | 2025.03-2025.12 | 130 | 106 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 106 |  | 县农业农村局 | 九龙镇人民政府 |  | 13 |  |
| 143 | 2025年东河镇狮子村人居环境整治提升项目 | 东河镇狮子村 | 硬化入户路1800米，硬化排污渠220米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。排污渠断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。 | 2025.03-2025.10 | 78 | 53.40 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 东河镇人民政府 |  | 36 | 2024年调出项目 |
| 144 | 2025年嘉川镇新生村人居环境整治提升项目 | 嘉川镇新生村 | 硬化入户路80米，硬化排污渠1220米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。排污渠断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。 | 2025.03-2025.10 | 45 | 37 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 嘉川镇人民政府 |  | 20 | 2024年调出项目 |
| 145 | 2025年白水镇快活村人居环境整治提升项目 | 白水镇快活村 | 硬化入户路2160米，硬化排污渠860米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。排污渠断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。 | 2025.03-2025.10 | 92 | 67.2 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 白水镇人民政府 |  | 55 | 2024年调出项目 |
| 146 | 2025年三江镇三江村人居环境整治提升项目 | 三江镇三江村 | 新建堡坎500立方米，硬化入户路70米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。 | 2025.03-2025.10 | 30 | 23.65 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 |  | 25 | 2024年调出项目 |
| 147 | 2025年三江镇联盟村人居环境整治提升项目 | 三江镇联盟村 | 硬化入户路4210米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。 | 2025.03-2025.10 | 110 | 98.5 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 1 | 55 | 2024年调出项目 |
| 148 | 2025年三江镇厚坝村人居环境整治提升项目 | 三江镇厚坝村 | 硬化入户路1770米（其中3.5米宽800米，3米宽970米）。 | 路面硬化宽3-3.5米、厚0.15米，C25砼。 | 2025.03-2025.10 | 70 | 51.5 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 三江镇人民政府 | 1 | 16 | 2024年调出项目 |
| 149 | 2025年木门镇油树村人居环境整治提升项目 | 木门镇油树村 | 硬化入户路4000米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。 | 2025.03-2025.10 | 115 | 96.33 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 木门镇人民政府 |  | 35 | 2024年调出项目 |
| 150 | 2025年张华镇荣华村人居环境整治提升项目 | 张华镇荣华村 | 硬化入户路2045米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。 | 2025.03-2025.10 | 54 | 47.76 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 张华镇人民政府 |  | 29 | 2024年调出项目 |
| 151 | 2025年张华镇友坝村人居环境整治提升项目 | 张华镇友坝村 | 硬化入户路2295米，硬化排污渠25米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。排污渠断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。 | 2025.03-2025.10 | 65 | 54.03 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 张华镇人民政府 |  | 32 | 2024年调出项目 |
| 152 | 2025年张华镇大梁村人居环境整治提升项目 | 张华镇大梁村 | 硬化入户路1469米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。 | 2025.03-2025.10 | 45 | 34.33 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 张华镇人民政府 | 1 | 36 | 2024年调出项目 |
| 153 | 2025年五权镇清水村人居环境整治提升项目 | 五权镇清水村 | 硬化入户路260米，硬化排污渠440米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。排污渠断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。 | 2025.03-2025.10 | 40 | 20.87 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 五权镇人民政府 |  | 59 | 2024年调出项目 |
| 154 | 2025年国华镇牌坊村人居环境整治提升项目 | 国华镇牌坊村 | 硬化入户路2800米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。 | 2025.03-2025.10 | 81 | 68.85 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 国华镇人民政府 |  | 45 | 2024年调出项目 |
| 155 | 2025年国华镇山坪村人居环境整治提升项目 | 国华镇山坪村 | 硬化入户路700米，硬化排污渠100米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。排污渠断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。 | 2025.03-2025.10 | 42 | 32.77 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 国华镇人民政府 | 1 | 52 | 2024年调出项目 |
| 156 | 2025年水磨镇桥板村人居环境整治建设项目 | 水磨镇桥板村 | 硬化入户路723米，硬化排污渠3454米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。排污渠断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。 | 2025.03-2025.10 | 118 | 98 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 水磨镇人民政府 |  | 15 | 2024年调出项目 |
| 157 | 2025年水磨镇春笋村人居环境整治建设项目 | 水磨镇春笋村 | 硬化入户路1344米，硬化排污渠1300米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。排污渠断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。 | 2025.03-2025.10 | 90 | 77 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 水磨镇人民政府 |  | 12 | 2024年调出项目 |
| 158 | 2025年水磨镇广福村人居环境整治建设项目 | 水磨镇广福村 | 硬化入户路470米，硬化排污渠1170米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。排污渠断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。 | 2025.03-2025.10 | 70 | 50 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 水磨镇人民政府 | 1 | 13 | 2024年调出项目 |
| 159 | 2025年水磨镇白玉村人居环境整治建设项目 | 水磨镇白玉村 | 硬化入户路170米，硬化排污渠20米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。排污渠断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。 | 2025.03-2025.10 | 22 | 15 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 水磨镇人民政府 | 1 | 14 | 2024年调出项目 |
| 160 | 2025年大两镇两汇村人居环境整治提升项目 | 大两镇两汇村 | 硬化入户路350米，硬化排污渠300米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。排污渠断面0.4米×0.3米，壁厚0.15米，C20砼，坡度1%。 | 2025.03-2025.10 | 38 | 22.23 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 大两镇人民政府 |  | 26 | 2024年调出项目 |
| 161 | 2025年燕子乡金河村人居环境整治提升项目 | 燕子乡金河村 | 硬化入户路1000米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。 | 2025.03-2025.10 | 36 | 24.72 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 燕子乡人民政府 |  | 22 | 2024年调出项目 |
| 162 | 2025年燕子乡燕午村人居环境整治提升项目 | 燕子乡燕午村 | 硬化入户路1900米。 | 路面硬化宽1-3米、厚0.15米，C25砼。 | 2025.03-2025.10 | 78 | 55.5 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 燕子乡人民政府 |  | 26 | 2024年调出项目 |
|  | （三）易地扶贫搬迁后续扶持项目 |  | 在5个乡镇6个村易地扶贫搬迁开展后续扶持工作。 |  |  | 432 | 309.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 2025年东河镇南凤村易地搬迁安置区配套设施提升项目 | 东河镇南凤村 | 新建及硬化道路（安置点-污水处理厂）长40米，片石混凝土挡墙长64米（2段：长34米、高2米、长30米、高5米）。 | 新建基础，硬化宽2.5米、厚0.18米、砼C30：片石混凝土挡墙高2-5米。 | 2025.03-2025.12 | 23 | 17 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 17 | 17 | 县发展和改革局 | 东河镇南凤村村民委员会 | 1 | 22 | 2024年调出项目 |
| 164 | 2025年嘉川镇五红村安置点黄茶园区基础设施项目 | 嘉川镇五红村 | 硬化五红村1、2、3、5组硬化黄茶产业道路1.5公里。 | 路宽3米，厚0.18米；砼C30。 | 2025.03-2025.09 | 63 | 42.96 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 县发展和改革局 | 嘉川镇五红村村民委员会 | 1 | 31 | 2024年调出项目 |
| 165 | 2025年普济镇龙池村易地搬迁安置区综合公共服务中心新建及配套设施项目 | 普济镇龙池村 | 新建龙池村易地搬迁安置区综合公共服务中心240平方米，配套部分设施。 | 房屋框架结构、场地平整、堡坎建设、强弱电工程建设等。 | 2025.03-2025.09 | 112 | 78.65 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 78.65 |  | 县发展和改革局 | 普济镇人民政府 |  | 62 | 2024年调出项目 |
| 166 | 2025年三江镇易地扶贫搬迁集中安置区溢流堰工程建设项目 | 三江镇三江坝社区 | 在厚坝河三江段（集中安置区域河段）实施，建溢流堰3座。 | 砼C25，按设计执行。 | 2025.03-2025.12 | 120 | 83.65 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 83.65 | 83.65 | 县发展和改革局 | 三江镇三江坝社区 |  | 55 | 2024年调出项目 |
| 167 | 2025年双汇镇深溪沟村易地搬迁安置区巩固提升建设项目 | 双汇镇深溪沟村 | 硬化四组道路905米，路宽3米，在三组破损路面拆除及恢复115米，硬化道路基层采用既有道路土基碾压夯实，面层采用18厘米厚C30混凝土；集中安置点污水管网改造及院坝硬化等。 | 路宽3米，厚0.18米，C30砼；M7.5浆砌挡土墙加固，遇到水沟位置埋设混凝土涵管；其余建设内容按照设计实施。 | 2025.03-2025.12 | 84 | 57.11 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 57.11 | 57.11 | 县发展和改革局 | 双汇镇人民政府 | 1 | 17 | 2024年调出项目 |
| 168 | 2025年三江镇桃红易地搬迁集中安置点污水管网建设项目 | 三江镇桃红集中安置点 | 改造污水管网600米。 | 按设计标准执行。 | 2025.03-2025.12 | 30 | 30 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 30 | 30 | 县发展和改革局 | 三江镇三江坝社区 |  | 198 |  |
|  | （四）中省财政以工代赈项目 |  | 在张华镇、白水镇实施土地整理96.7亩，整治山坪塘3口，改建产业道路2.9公里，改建道路5.5公里，扩建道路0.2公里。 |  |  | 863 | 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 旺苍县张华镇2025年中央财政以工代赈项目 | 张华镇宋水村 | 土地整理96.7亩，整治山坪塘3口，改建产业道路2.9公里。 | 山坪塘整治水工混凝土施工、碾压式土石坝施工技术等规范；产业道路其中：长2.1公里路面4.5米宽，0.18米厚，C30砼；长0.8公里路面3.5米宽，0.18米厚，砼C30。 | 2025.03-2025.09 | 433 | 385 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县发展和改革局 | 张华镇宋水村粗村民委员会 |  | 36 |  |
| 170 | 旺苍县白水镇2025年省财政以工代赈项目 | 白水镇勇敢村 | 改建道路5.5公里，扩建道路0.2公里。 | 路面宽4.5至5.5米，厚0.2米，砼C30。 | 2025.03-2025.12 | 430 | 375 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县发展和改革局 | 白水镇勇敢村村民委员会 |  | 28 |  |
|  | 四.其他项目 |  |  |  |  | 2500 | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 2025年度脱贫人口小额信贷贴息项目 | 全县23个乡镇 | 对全县2800余户脱贫户的小额信贷资金给予不超过5%的年利率财政贴息。 | 按季度贴息。 | 2025.03-2025.12 | 600 | 600 | 整合省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 600 |  |  | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 84 | 2750 |  |
| 172 | 2025年度脱贫人口跨区域务工就业交通补助项目 | 全县 | 对全县17000名脱贫人口跨区域务工就业进行交通补助。 | 按照川农函〔2024〕378号文件执行补助标准。 | 2025.03-2025.12 | 1400 | 1000 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 | 84 | 17000 |  |
| 173 | 2025年度雨露计划项目 | 全县 | 对全县脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）中约3200名就读中高职业教育的学生实施雨露计划补助，每人每学期补助1500元。 | 按学期补助。 | 2025.03-2025.12 | 500 | 500 | 统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 84 | 1600 |  |

信息公开选项：主动公开

旺苍县人民政府办公室                   2025年4月12日印发